ПРОЕКТ

| Российская Федерация Иркутская область город усть-Илимск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| городская дума города Усть-Илимска ШЕСТОГО созыва решение |  |  |  |  |
| от |  | № |  |  |
| Об утверждении Порядка заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании город Усть-Илимск |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 13.07.2015г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43, 50 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, -

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании город Усть-Илимск согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить на официальных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.

Председатель Городской Думы                                                                               ______________

Мэр города                                                                                                                      В.К. Тулубаев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением Городской Думы

города Усть-Илимска

от _________ № _____

Порядок

заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве

в муниципальном образовании город Усть-Илимск

Раздел I

Общие положения

1. Настоящий Порядок заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования город Усть-Илимск (далее – Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона  от 13.07.2015г.  № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ).

2. Порядок устанавливает цель, задачи, принципы участия, организации взаимодействия органа местного самоуправления и частных партнеров в рамках реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования город Усть-Илимск.

3. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:

публичный партнер – муниципальное образование город Усть-Илимск, от имени которого выступает Администрация города Усть-Илимска (далее – Администрация), в лице мэра города;

орган Администрации – постоянно действующий исполнительный орган Администрации, определенный мэром города для осуществления мероприятий направленных на реализацию настоящего Порядка;

частный партнер – российское юридическое лицо;

уполномоченный орган  – орган исполнительной власти Иркутской области, определённый высшим исполнительным органом государственной власти Иркутской области.

Иные понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в соответствии с Законом № 224-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации.

Раздел II

Цели, задачи и принципы участия публичного партнера

в проектах муниципально-частного партнерства

4. Целями муниципально-частного партнерства являются:

1) повышение доступности и улучшение качества услуг, предоставляемых потребителям услуг с использованием объектов социальной и инженерной инфраструктуры, за счет привлечения частных инвестиций в создание, реконструкцию, модернизацию, обслуживание или эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

2) обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Усть-Илимск.

5. Задачами муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования город Усть-Илимск являются:

1) привлечение частных ресурсов для реализации приоритетных задач социально экономического развития города, в том числе строительство и (или) реконструкция, эксплуатация и (или) техническое обслуживание объектов местного значения;

2) повышение эффективности использования муниципального имущества;

3) эффективное использование средств бюджета города;

4) техническое и технологическое развитие объектов местного значения города.

6. Участие публичного партнера в проектах муниципально-частного партнерства основывается на следующих принципах:

1) открытость и доступность информации о муниципально-частном партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну;

2) обеспечение конкуренции;

3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом;

4) свобода договорных отношений между сторонами муниципально-частного партнерства;

5) добросовестное исполнение сторонами соглашения о муниципально-частном партнерстве обязательств по соглашению;

6) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения;

7) эффективность использования средств бюджета города при реализации проектов муниципально-частного партнерства.

Раздел III

Порядок рассмотрения предложения инициатора, выступающего 
с инициативой заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве

7.  Инициатором проекта муниципально-частного партнерства может выступать публичный партнер или частный партнер.

8. В случае если инициатором проекта муниципально-частного партнерства выступает публичный партнер:

1) орган Администрации, в соответствии с направлением деятельности, обеспечивает разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее – предложение о реализации проекта)  в соответствии с требованиями, установленными  частью 3 статьи 8 Закона № 224-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015г. № 1386  «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» (далее – Постановление № 1386);

2) орган Администрации в соответствии со статьей 18 Закона № 224-ФЗ направляет предложение о реализации проекта, за подписью мэра города, в уполномоченный орган для проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

9. В случае если инициатором проекта муниципально-частного партнерства выступает частный партнер:

1) частный партнер вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта  в соответствии с частями 2, 3 и 4 статьи 8 Закона № 224-ФЗ и Постановлением № 1386  и направить предложение о реализации в адрес Администрации;

2) одновременно с предложением частный партнер направляет выданную банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию)                              в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта;

3) до направления частным партнером предложения о реализации проекта между мэром города и частным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта в порядке, предусмотренном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от  20.11.2015г. № 864  «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта». В случае принятия решения о проведении переговоров, организацию 
их проведения, подготовку протокола предварительных переговоров и направление его частному партнеру, либо отказа в проведении предварительных переговоров, подготовку и направление частному партнеру отказа в проведении предварительных переговоров осуществляет орган Администрации, в соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве.

10. Орган Администрации по поручению мэра города рассматривает предложение частного партнера о реализации проекта муниципально-частного партнерства, подготавливает заключение и направляет мэру города для принятия решения. Срок рассмотрения совместно с принятием решения не превышает девяносто календарных дней.

11. При рассмотрении предложения частного партнера о реализации проекта орган Администрации вправе запросить у частного партнера дополнительные материалы и документы, проводить с частным партнером  переговоры, в том числе в форме совместных совещаний. Переговоры могут быть проведены,  до утверждения заключения по результатам рассмотрения предложения о реализации, в порядке предусмотренном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от  20.11.2015г. № 863  «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» и оформляются в соответствии  с частью 6 статьи 8 Закона № 224-ФЗ.

12. По результатам рассмотрения предложения частного партнера о реализации проекта орган Администрации готовит проект заключения:

1) о направлении предложения частного партнера о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

2) о невозможности реализации проекта.

13. Заключение по результатам рассмотрения предложения частного партнера о реализации проекта утверждается мэром города.

14. Заключение по результатам рассмотрения предложения частного партнера может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Заключение о невозможности реализации проекта должно быть мотивированным и принято по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 8 Закона № 224-ФЗ.

16. В течение 10 (десяти) дней со дня утверждения заключения о направлении предложения частного партнера о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества,  орган Администрации в соответствии со статьей 18 Закона № 224-ФЗ направляет в уполномоченный орган  предложение частного партнера о реализации проекта,  также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены).

17. Рассмотрение предложения о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта, определения его сравнительного преимущества и утверждение заключения по итогам рассмотрения проводится уполномоченным органом в соответствии со статьей 9 Закона № 224-ФЗ,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1514 «О порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2015г. № 894 «Об утверждении Методики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества».

18. В течение десяти дней со дня утверждения одного из заключений, предусмотренных  пунктом 12 Порядка, орган Администрации  направляет данное заключение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает данное заключение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел IV

Принятие решений  о реализации проектов муниципально-частного партнерства

19. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства принимается мэром города в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ при наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня  получения положительного заключения. Решение принимается в форме постановления Администрации города (далее – постановление).

Проект постановления подготавливает орган Администрации в соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве.

20. На основании постановления в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня принятия данного постановления, орган Администрации обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения, в соответствии  со статьями 19-31 Закона № 224-ФЗ  за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 Порядка.

21. В случае, если постановление принято на основании предложения о реализации проекта, подготовленного частным партнёром, орган Администрации  в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия указанного постановления, размещает на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru/ (далее-http://www.torgi.gov.ru/.) и на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.ust-ilimsk.ru/ (далее - http://www.ust-ilimsk.ru/), указанное постановление в целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным постановлением.

В случае, если в течение сорока пяти дней со дня размещения постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от иных лиц в орган Администрации  не поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования, либо если такие заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Закона № 224-ФЗ, соглашение заключается с частным партнером, подготовившим предложение о реализации проекта, без проведения конкурса.

В случае, если в течение сорока пяти дней со дня  размещения постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от иных лиц в орган Администрации поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования и хотя бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Закона № 224-ФЗ, орган Администрации в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня принятия данного постановления, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.

22. Форма заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения и порядок его направления утверждены постановлением Правительством Российской Федерации от 19.12.2015г. № 1387 «О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве».

Раздел V

Заключение, изменение  прекращение соглашений о муниципально-частном партнерстве

23. Орган Администрации разрабатывает проект соглашения о муниципально-частном партнерстве с победителем конкурса или с иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения. Проект соглашения о муниципально-частном партнерстве разрабатывается  в соответствии с требованиями статьи 12 Закона № 224-ФЗ, решением о реализации проекта, конкурсной документацией и конкурсным предложением.

24. Орган Администрации в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса направляет  победителю конкурса или иному лицу, имеющему право на заключение такого соглашения, экземпляр указанного протокола и проект соглашения о муниципально-частном партнерстве.

25. Соглашение о муниципально-частном партнерстве должно быть подписано не позднее срока, утвержденного решением о реализации проекта муниципально-частном партнерстве.

26. В течение пяти дней, со дня подписания, соглашение о муниципально-частном партнерстве включается органом Администрации в реестр заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве.

27. В соглашение могут быть внесены изменения в соответствии со статьей 13 Закона № 224-ФЗ.

28. Соглашение может быть прекращено по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, соглашением.

Раздел VI

Контроль исполнения соглашений о муниципально-частном партнерстве

29. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве  осуществляется органом Администрации в соответствии с Законом № 224-ФЗ, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015г. № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о  муниципально-частном партнерстве».

30. Представление  результатов мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляется органом Администрации в сроки и по форме установленной уполномоченным органом.

31. Контроль за исполнением соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляется органом Администрации в соответствии с Законом № 224-ФЗ и постановлением  Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

Председатель Городской Думы                                                                                            _______________

Мэр города                                                                                                                                     В.К. Тулубаев